САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕТЛАНОВСКОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 11 января 2021 года | № 12-н |
| --- | --- |
| «Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское на 2021 год» |  |

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Светлановское

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить муницпальную программу, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год согласно Приложения 1 к настоящему распоряжению.

2. Формирование и размещение муниципального заказа осуществлять в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой.

3. Назначить ответственным за исполнение ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское ««Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год руководителя отдела благоустройства Темняка С.В.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и в течении 10 дней подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования муниципального округа Светлановское https://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя отдела муниципального заказа – контрактного управляющего Крепову Е.Ю.

Глава Администрации                                                           С.С. Кузьмин

С распоряжением ознакомлены:

________________  _________________ Крепова Е.Ю.

________________  _________________ Темняк С.В.

(дата)                                     (подпись)

Приложение № 1

к Распоряжению № 12-н

от 11.01.2021 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское

«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

1.1. Общие положения

1. Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

2. Основание разработки Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

3. Паспорт программы определен в Приложение 1 к настоящей Программе.

1.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Благоустройство территорий муниципального образования является одним 
из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Светлановское (далее – Муниципальное образование МО Светлановское). Современные объекты благоустройства обеспечивают эстетическую красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования МО Светлановское.

На территории муниципального образования существует как историческая жилая застройка (ст. м. Удельная), так и кварталы с современными многоквартирными домами с различными по площади дворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим, очень важным аспектом работы в сфере благоустройства территории муниципального образования МО Светлановское МО Светлановское является создание комфортной, эстетической и удобной среды обитания для каждого вида застройки, учитывая потребности жителей и визуальное восприятие территории гостями муниципального образования МО Светлановское.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади посадок зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за существующими деревьями, кустарниками и цветами.

Учитывая состояние внутриквартальных и дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В течение 2020 года была пересмотрена и откорректирована (с целью эффективной реализации) муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования МО Светлановское 2019, 2020 годов».

Исполнение программы 2020 показало эффективность применения программно-целевого метода, так как к решению задач по благоустройству территорий муниципального образования осуществлялся комплексный подход.

В результате проведённого Местной Администрацией муниципального образования МО Светлановское (далее – Местная Администрация) обследования территории муниципального образования МО Светлановское в течение 2020 года, чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории муниципального образования, визуально определить количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования МО Светлановское.

Руководствуясь полученной информацией, а также в первую очередь учитывая пожелания жителей муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Это в свою очередь и определяет целесообразность использования для решения этих проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного обеспечения её выполнения.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Сохранение и дальнейшее развитие муниципального образования 
МО Светлановское;

Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
МО Светлановское;

Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское;

Улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования МО Светлановское;

Реализация поставленной цели должна быть обеспечена исполнением следующих задач:

Обеспечение надлежащего содержания территории, объектов и элементов благоустройства, размещенных в границах внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское;

Повышение качества благоустройства территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта элементов и объектов благоустройства;

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования МО Светлановское;

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории муниципального образования.

2.2. Сроки  и этапы реализации Программы

Программа разработана на период 2021 года без выделения на этапы её реализации.

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные, ожидаемы конечные результаты Программы

3.1. Целевые показатели (индикаторы) Программы

1. Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами и элементами благоустройства:

- отремонтированным покрытием внутриквартальных территорий;

- отремонтированными детскими и спортивными площадками;

- отремонтированными ограждениями газонов;

- обустроенными контейнерными площадками.

2. Прирост обеспеченности территории муниципального образования зелёными насаждениями:

- обустроенными цветниками;

- посаженными деревьями и кустарниками.

3. Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования.

Перечень целевых показателей муниципальной программы определен в Приложение 2 к настоящей Программе.

3.2. Оценка эффективности

По программе проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых показателей (индикаторов) Программы, а также мероприятий в установленные сроки, которые определены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы:

- Результативность по каждому индикатору и показателю программы;

- Степень полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями:

80-100% от запланированного показателя –реализовано эффективно;

50-79% от запланированного показателя –реализовано малоэффективно;

ниже 50 % от запланированного показателя –реализовано неэффективно.

3.3. Ожидаемые конечные результаты Программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Повышение обеспеченности территорий муниципального образования МО Светлановское объектами благоустройства.

- Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

4.1. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы

1. Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающее:

1.1. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства.

1.2. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

1.3. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.

1.4. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках.

1.5. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.

1.6. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.

2. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

2.1. Организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

2.2. Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.

2.3. Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.

2.4. Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

3. Краткое описание основных мероприятий программы определен Адресными программами.

Перечень мероприятий муниципальной программы с увязкой по источнику финансирования, объему финансирования, времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий определен в Приложение 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Обоснование объема финансовых ресурсов определен в Приложение 4 к настоящей Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

6.1. Механизмы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков. План реализации программы формируется ответственным исполнителем не позднее 15 декабря текущего финансового года.

Заказчик Программы осуществляет текущее управление и контроль реализации Программы. Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий, а также осуществляет контроль достижения ожидаемых конечных результатов Программы.

В ходе реализации программы могут вноситься изменения и дополнения.

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществляется заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов.

6.2. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования МО Светлановское на 2021 год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования МО Светлановское на соответствующий год.

6.3. Система контроля реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляют профильные отделы Местной Администрации муниципального образования МО Светлановское.

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий.

Сводный отчет о выполнении Программы за период её реализации, а также оценка эффективности реализации Программы предоставляется ответственным исполнителем в отдел бухгалтерского учета и отчетности Местной Администрации в срок до 19 февраля года, следующего за отчётным.

Одновременно с отчётом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Светлановское отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.

Раздел 7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы

| № п/п | Наименование имущества | Ко-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оборудование для установки на детских площадках | 251 |
| 3 | Оборудование для установки на контейнерных площадках | 3 |
| 4 | Ограждения газонные металлические (м. пг.) | 175 |
| 5 | Искусственные дорожные неровности (м. пг.) | 52 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское

«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год

| Ответственный исполнитель Программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Цели программы | Развитие и увеличение благоустроенных внутриквартальных территорий муниципального образования муниципальный округ Светлановское (далее – муниципального образования МО Светлановское). Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское. Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское. |
| Задачи программы | Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования СПб п.Саперный, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий; Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный; Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений; Размещение, содержание территорий детских игровых площадок; Размещение, содержание территорий спортивных площадок; Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный; Создание условий для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках; Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами и элементами благоустройства: отремонтированным покрытием внутриквартальных территорий; отремонтированными детскими и спортивными площадками; отремонтированными ограждениями газонов. обустроенными контейнерными площадками. 2. Прирост обеспеченности территории муниципального образования зелёными насаждениями: - обустроенными цветниками; - посаженными деревьями и кустарниками. 3. Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2021 год без выделения на этапы её реализации |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 65 622,4 тыс. рублей. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2021 год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства; Повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское

«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий | кв.м. | 10 931,01 |
| 2 | Отремонтированные детские и спортивные площадки | Шт. | 24 |
| 3 | Отремонтированные ограждения газонов | п.м. | 175 |
| 4 | Обустроенные контейнерные площадки | ед. | 3 |
| 5 | Посаженные деревья и кустарники | шт. | 100 |
| 6 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | руб. | 0,77 |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское

«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (ЦС 60000 00131), в том числе: - оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 8 334,7 (в том числе оплата задолженности по МК 28,2) | 0,0 | 0,0 | 8 334,7 (в том числе оплата задолженности по МК 28,2) | 0,0 |
| 2 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (ЦС 60000 00132), в том числе: - оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 3 000,0 (в том числе оплата задолженности по МК 20,0) | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 (в том числе оплата задолженности по МК 20,0) | 0,0 |
| 3 | Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования (ЦС 60000 00133), в том числе: - оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 12 400,0 (в том числе оплата задолженности по МК 42,3) | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 (в том числе оплата задолженности по МК 42,3) | 0,0 |
| 4 | Организация и проведение санитарных рубок, на территориях , не относящихся к территориям зелёных насаждений общего пользования местного значения (ЦС 60000 00134) | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 |
| 5 | Организация работ по компенсационному озеленению (ЦС 60000 00152) | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 |
| 6 | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений (ЦС 60000 00153), в том числе: - оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 19 400,0 (в том числе оплата задолженности по МК 43,1) | 0,0 | 0,0 | 19 400,0 (в том числе оплата задолженности по МК 43,1) | 0,0 |
| 7 | Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений общего пользования местного значения (ЦС 60000 00154), в том числе: - оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. |  | 2021 | 1 250,0 (в том числе оплата задолженности по МК 37,0) | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 (в том числе оплата задолженности по МК 37,0) | 0,0 |
| 8 | Проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (ЦС 60000 00155) | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 |
| 9 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок (ЦС 6000000161) | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 12 875,0 | 0,0 | 0,0 | 12 875,0 | 0,0 |
| 10 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок (60000 00162) | Отдел благоустройства Администрации МО Светлановское | 2021 | 3 562,7 | 0,0 | 0,0 | 3 562,7 | 0,0 |
| 11 | ИТОГО | x | x | 65 622,4 (в том числе оплата задолженности по МК 170,6) | 0,0 | 0,0 | 65 622,4 (в том числе оплата задолженности по МК 170,6) | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское

«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Светлановское» на 2021 год

| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеходные дорожки * |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00131 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м.кв. | 6 786 | 8 306,5 | 3 кв. 2021г. |
| 2. Оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | - | - | 28,2 | 1 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 8 334,7 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов * |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00132 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Устройство, ремонт газонных ограждений | м. пг | 2 220 | 2 980,0 | 4 кв. 2021г. |
| 2. Оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | - | - | 20,0 | 1 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 3 000,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования * |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00133 | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления и т.д. | Разные виды работ | - | 12 357,7 | 1-4 кв. 2021г. |
| 2. 2. Оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | - | - | 42,3 | 1 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 12 400,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Организация и проведение санитарных рубок, на территориях , не относящихся к территориям зелёных насаждений общего пользования местного значения * |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00134 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 64 | 1 250,0 | 4 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 1 250,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Организация работ по компенсационному озеленению * |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00152 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 100 | 2 300,0 | 4 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 2 300,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Содержание, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ремонт расположенных на них зеленых насаждений, защита зеленых насаждений* |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00153 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | м. кв. | 201 997 | 19 356,9 | 1-4 кв. 2021г. |
| 2. Оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | - | - | 43,1 | 1 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 19 400,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений общего пользования местного значения* |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00154 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт | 64 | 1 213,0 | 4 кв. 2021г. |
| 2. Оплата задолженности прошлого года по МК № 0605/01 от 06.05.2020г. и МК № 0705/01 от 07.05.2020г. | - | - | 37,0 | 1 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 1 250,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Проведение учёта зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения* |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00155 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Проведение учёта зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | м.кв. | 201 997 | 1 250,0 | 2 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 1 250,0 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок * |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00161 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Содержание (уборка) детских площадок включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | м.кв. | 22 501,51 | 12 875,0 | 1-4 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 12 875,0 | X |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

| Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок* |
| --- |
| № Целевой статьи 60000 00162 | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Содержание (уборка) спортивных, площадок включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | м.кв. | 6 837,69 | 3 562,7 | 1-4 кв. 2021г. |
| ИТОГО | x | x | 3 562,7 | x |

*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе