УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Ежегодный**

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения**

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское**

**за 2022 год**

Муниципальная программа, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – программа) утверждена Постановлением Администрации МО Светлановское № 32 от 09.12.2021 года ««Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (со всеми изменениями и дополнениями № 1 от 15.03.2022г.; № 9 от 09.06.2022г.; № 17.7 от 20.10.2022 г., № 40 от 30.12.2022)

Целями программы являлись:

* Развитие и увеличение благоустроенных внутриквартальных территорий муниципального образования муниципальный округ;
* Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское;
* Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское.

Срок реализации программы: 2022 год

Объем финансирования программы: 84 169,4 тыс. рублей

Источник финансирования программы: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2022 год.

Изменения, которые были внесены в программу приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

В рамках реализации программы в 2022 году *выполнялись следующие мероприятия:*

* Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
* Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
* Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
* Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
* Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов   
  и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
* Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
* содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
* проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
* Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.

*Все мероприятия проведены в полном объеме и с соблюдением сроков их проведения, установленных программой.*

*Достигнуты следующие ожидаемые результаты программы:*

* Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;
* Повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) программы:*

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый количественный показатель | Фактический количественный показатель | *% исполнения* |
| 1 | Разработано проектов благоустройства территории МО | ед. | 11 | 11 | *100* |
| 2 | Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий | кв.м. | 29 984,66 | 29 984,66 | *100* |
| 3 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 29 | 29 | *100* |
| 4 | Обустроенные новые детские площадки | ед./эл. | 26 | 26 | *100* |
| 5 | Содержание (уборка) спортивных детских площадок | кв.м. | 29 806,22 | 29 806,22 | *100* |
| 6 | Отремонтированные ограждения газонов | п.м. | 323 | 323 | *100* |
| 7 | Размещено новых элементов уличной мебели | эл. | 43 | 43 | *100* |
| 8 | Установлено ИДН | шт./м.пг. | 107 | 107 | *100* |
| 9 | Обустроенные контейнерные площадки | ед. | 4 | 4 | *100* |
| 10 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м. | 396 600 | 396 600 | *100* |
| 11 | Обследование территорий ЗНОП | кв.м. | 180 680 | 180 680 | *100* |
| 12 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 0,98 | 0,97 | *97* |
| 13 | *ИТОГО (среднее значение)* | x | x | x | *99,8* |

*Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы:*

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/статьи расходов | Плановые показатели, тыс. руб. | Фактические показатели, тыс. руб. | *% Исполнения* |
| 1 | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства **60000 00135** | 4372,0 | 4371,6 | *100* |
| 2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга **60000 00136** | 24 377,7 | 24377,5 | *100* |
| 3 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях **60000 00137** | 20 611,0 | 20 594,6 | *99,9* |
| 4 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях **60000 00139** | 2627,7 | 2627,6 | *100* |
| 5 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках **6000 10013А** | 7299,6 | 7299,6 | *100* |
| 6 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях **60000 00153** | 23 081,4 | 22 957,8 | *99,5* |
| 7 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учёта зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения **60000 00155** | 1 800,0 | 1 800,0 | *100* |
|  | ИТОГО (среднее значение) | X | X | *99,9* |

*Иная информация:*

Предметы программы соответствуют вопросам местного значения МО Светлановское и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО Светлановское.

Мероприятия программы соответствует ее наименованию и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить его с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

*Отклонения в показателях об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы вызваны:*

# - экономия от конкурсных процедур

Полное выполнение запланированных на 2022 год количественных показателей программы (99,8%), выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также полное соответствие произведенных расходов плановым показателям (99,9%) служит основанием для выводов *об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.*

Ответственное лицо за реализацию программы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Руководитель структурного подразделения Местной администрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка)

Приложение 1

к отчету реализации муниципальной программы

**Информация о внесенных изменениях в программу**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Утвержденный объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| первоначальный  Постановление МА от 09.12.2021г.  № 32 | с учетом изменений Постановление МА  от 15.03.2022г. № 1 | с учетом изменений Распоряжение МА  от 09.06.2022г. № 9 | с учетом изменений Постановление МА  от 20.10.2022г.  № 17.7 | с учетом  изменений Постановление  МА от 30.12.2022г.  № 40 |
|  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства **(60000 0013)** | 4 500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4 420,0 | 4372,0 |
| 1 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (60000 00136) | 17 531,7 | 21 531,7 | 24 131,7 | 24513,7 | 24 377,7 |
| 2 | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях (60000 00137) | 19 717,0 | 20 717,0 | 20 717,0 | 20 639,0 | 20 611,0 |
| 3 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях **60000 00139** | 2 747,1 | 2 747,1 | 3 152,3 | 2637,3 | 2 627,7 |
| 4 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках **60000 0013А** | 4 900,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 7 299,6 |
| 5 | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга **60000 00152** | 1 900,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях **60000 00153** | 26 766,6 | 26 766,6 | 23 761,4 | 23 291,4 | 23 081,4 |
| 7 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учёта зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения  **60000 00155** | 1 800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1 800,0 |
| 17 | **Итого:** | **79 862,4** | **87 862,4** | **87 862,4** | **84 601,4** | **84 169,4** |
| 18 | **Изменения +/-, %** | **x** | **+8000,0**  **+11%** | **0,00** | **-3261,0**  **-3,7%** | **-432,0**  **-0,5%** |