

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| « 16 » июня 2023 года |  № 19.2 |
| **«О внесении изменений в Постановление Администрации МО Светлановское от 01.11.2022 № 19 « Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»** |  |

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации МО Светлановское № 19 от 01.11.2022 « Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Постановление Администрации МО Светлановское № 19 от 01.11.2022 года).
2. Приложение 1 к Постановлению Администрации МО Светлановское № 19 от 01.11.2022 года « Об утверждении муниципальной программы, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.С. Кузьмин

Ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Станкевич З.В.

 (дата) (подпись)

Приложение 1

к Постановлению Администрации МО Светлановское

 « 16 » июня 2023 года

**ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения**

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

*1. Заказчик:* Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

*2. Паспорт муниципальной программы:* определен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе*.*

*3.* О*бщая характеристика сферы реализации муниципальной программы:*

Благоустройство территорий муниципального образования является одним
из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности проживания, работы и проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Светлановское (далее – Муниципальное образование МО Светлановское). Современные объекты благоустройства обеспечивают эстетическую красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования МО Светлановское.

На территории муниципального образования существует как историческая жилая застройка (ст. м. Удельная), так и кварталы с современными многоквартирными домами с различными по площади дворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи
с этим, очень важным аспектом работы в сфере благоустройства территории муниципального образования МО Светлановское МО Светлановское является создание комфортной, эстетической и удобной среды обитания для каждого вида застройки, учитывая потребности жителей и визуальное восприятие территории гостями муниципального образования МО Светлановское.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади посадок зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за существующими деревьями, кустарниками и цветами.

Учитывая состояние внутриквартальных и дворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

*4. Цели муниципальной программы:*

* Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское.
* Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское.

*5. Характеристика проблемы, задачи муниципальной программы:*

* Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Светлановское, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий;
* Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный;
* Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений;
* Размещение, содержание территорий детских игровых площадок;
* Размещение, содержание территорий спортивных площадок;
* Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское;
* Создание условий для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках;
* Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования.

*6. Сроки реализации муниципальной программы:* 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

*7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:*

* Повышение обеспеченности территорий муниципального образования МО Светлановское объектами благоустройства;
* Повышение качества благоустройства внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

*8. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **2023 год** | **Плановый период** |
| **2024 год** | **2025год** |
| 1 | Разработано проектов благоустройства территории МО | ед. | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Отремонтированные покрытия внутриквартальных территорий (асфальт, газон, набивное) | кв.м. | 14838 | 18140 | 20937 |
| 3 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт. | 79 | 75 | 80 |
| 4 | Содержание (в том числе ремонт) детских и спортивных площадок | кв.м. | 29985,8 | 29985,8 | 29985,8 |
| 5 | Обустроенные новые детские площадки | эл. | 51 | 48 | 35 |
| 6 | Уборка территорий спортивных, детских площадок | ед./кв.м. | 86/23458,9332/6 526,9 | 86/23458,9332/6 526,9 | 86/23458,9332/6 526,9 |
| 7 | Отремонтированные ограждения газонов | п.м. | 315 | 150 | 225 |
| 8 | Установлено ИДН | м.пг. | 107 | - | - |
| 9 | Посаженные деревья и кустарники | шт. | 16 | 50 | 90 |
| 10 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений | кв.м. | 391793,6 | 391793,6 | 391793,6 |
| 11 | Удалено аварийных, больных деревьев и кустарников территориях ЗНОП | шт. | 150 | 140 | 145 |
| 12 | Установка новогодней ели | Ед. | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Устройство новых внутридворовых пространств | Ед. | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 1,51 | 1,17 | 1,23 |

*9. Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации:* определен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

*10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы:* определено вПриложениях 3, 4 и 5 к настоящей муниципальной программе.

*11. Объем финансирования муниципальной программы*:

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Всего | В том числе: |
| 2023 год | Плановый период |
| 2024 год | 2025 год |
| 328 993,9 | 129 014,5 | 97 808,30 | 102 171,10 |

*12. Источник финансирования муниципальной программы:* бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

*13. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта):*

* Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
* Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
* Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
* Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
* Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

*14. Механизм реализации муниципальной программы:*

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими лицами и договоров с юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов и заключением договоров.

*15. Социальные и экономические последствия реализации муниципальной программы*:

На развитие благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании повлияют:

* повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства;
* комплексное решение проблем благоустройства;
* улучшение внешнего вида территории муниципального образования.

Положительный социально-экономический эффект имеют:

* обновление и благоустройство территории муниципального образования;
* улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и для пешеходов и велосипедистов.

Приложение 1

к муниципальной программе

Паспорт **муниципальной программы**

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское |
| Цель программы | Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования МО Светлановское.Улучшение санитарного и эстетического состояния внутриквартальной территории муниципального образования МО Светлановское. |
| Задачи программы | * Создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Светлановское, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий;
* Поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Светлановское;
* Создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насаждений;
* Размещение, содержание территорий детских игровых площадок;
* Размещение, содержание территорий спортивных площадок;
* Создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории МО Светлановское;
* Создание условий для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках;
* Улучшение санитарной обстановки на территории МО Светлановское.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количественные целевые показатели (индикаторы) программы определены в п. 8 муниципальной программы |
| Срок реализации Программы | 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| Объемы Программы | Всего (тыс. руб.), в том числе: | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 328 993,9 | 129 014,5 | 97 808,30 | 102 171,10 |
| Источники финансирования Программы  | Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**сроки и ожидаемые результаты их реализации**

**муниципальной программы**

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | Стоимость, тыс. руб. | **Ожидаемые результаты реализации** | **Срок исполнения мероприятия** |
| **Единица измерения** | **Количество** |
| **На 2023 год** |
| **1** | **Обеспечение проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства, всего в том числе:** | **4600,0** | **ед.** | **2** | **1-4 кв. 2023г.** |
| *1.1* | *Разработка проектной документации* | *4600,0* | *ед.* | *2* | *1-4 кв. 2023г.* |
| **2** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в том числе:** | **27 256,7** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2023г.** |
| *2.1* | *Ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях* | *23 466,6* | *кв.м.* | 14838 | *2-3 кв. 2023г.* |
| *2.2* | *Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)* | *1300,0* | *шт.* | *79* | *4 кв. 2023г.* |
| *2.3* | *Содержание набивного покрытия* | *673,90* | *кв.м.* | 625 | *2-3 кв. 2023г.* |
| *2.4* | *Ремонт газонов* | *746,2* | *кв.м.* | *535* | *2-3 кв. 2023г.* |
| *2.5* | *Ремонт иных пешеходных коммуникаций (лестница)* | *750,0* | *шт.* | *1* | *2-3 кв. 2023г* |
| *2.6* | *Проведение технического надзора*  | *200,0* | *ед.* | *5* | *2-3 кв. 2023г.* |
| *2.7* | *Составление сметной документации* | *120.0* | *ед.*  | *4* | *4кв. 2023г.* |
| **3** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройств, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **40 936.6** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2023г.** |
| *3.1* | *Размещение новых пространств на дворовых территориях* | *20 541.7* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2023г.* |
| *3.2* | *Обустройство детских площадок новым детским игровым оборудованием* | *5075,3* | *шт.* | *8* | *2-4 кв. 2023г.* |
| *3.3* | *Ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках* | *1269,6* | *кв.м.* | *271,3* | *2-4 кв. 2023г.* |
| *3.4* | *Ремонт набивного покрытия на детских и спортивных площадках* | *500* | *кв.м.* | *237* | *2-3 кв.**2023 г.* |
| *3.5* | *Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования* | *13 350,0* | *кв.м.* | *29985,8* | *1-4 кв.**2023 г.* |
| *3.6* | *Проведение технического надзора* | *200,0* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2023г.* |
| **4** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **2 306,9** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2023г.** |
| *4.1* | *Установка ИДН* | *664,4* | *м.пг.* | 107 | *3-4 кв. 2023г.* |
| *4.2* | *Установка парковочных столбиков* | *353,3* | *шт.* | 53 | *3-4 кв. 2023г.* |
| *4.3* | *Ремонт газонных ограждений* | *796,80* | *м.пг.* | *315* | *2-4 кв. 2023г.* |
| *4.4* | *Установка полусфер* | *50* | *шт.* | *14* | *2-4 кв. 2023г.* |
| *4.5* | *Проведение технического надзора* | *31,0* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2023г.* |
| *4.6* | *Поставка и установка уличной мебели, МАФ* | *411,4* | *шт.* | *14* | *2-4 кв. 2023г.* |
| **5** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях**  | **0,00** | **ед** | **Х** | *2-4 кв. 2023г.* |
| **6** | **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **2985,9** | **x** | **x** | **2-3 кв. 2023г.** |
| *6.1* | *Восстановительная стоимость* | *1105,9* | *х* | *х* | *2-3 кв. 2023г* |
| *6.2* | *Компенсационное озеленение* | *1880,0* | *шт.* | *70* | *2-3 кв. 2023г* |
| **7** | **Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **33 452.7** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2023г.** |
| *7.2* | *Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения c проведением санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и больных деревьев и кустарников)* | *29 312,8* | *кв.м.* | *391793,6**по результатам паспортизации* | *1-4 кв. 2023г.* |
| *7.3* | *Рашетова д. 13/2 (доп. к субсидии)* | *3 179,70* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2023г.* |
| *7.4* | *Восстановление газона Гданьская ул.,д. 11* | *640,10* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2023г.* |
| *7.5* | *Обследование зеленых насаждений* | *320,0* | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2023г.* |
| **8** | **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета** | **770,3** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2023г.** |
| *8.1* | *Благоустройство территории по адресу пр. Тореза д. 106 корп .2 софинансируемое за счет средств местного бюджета* | 770,3 | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2023г.* |
| **9** | **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»**  | **14 633,0** | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2023г.* |
| 9.1 | *Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»* | 14 633,0 | *ед.* | *1* | *2-3 кв. 2023г.* |
| **10** | **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета** | **103, 6** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2023г.** |
| *10.1* | *Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 106 корп. .2 софинансируемое за счет средств местного бюджета* | *103, 6* | *x* | *x* | *2-4 кв. 2023г.* |
| **11** | **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»** | **1 968,8** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2023г.** |
| *11.1* | *Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 106 корп .2 софинансируемое за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»* | *1 968,8* | *x* | *x* | *2-4 кв. 2023г.* |
| **12** | **ИТОГО на 2023 год** | **129 014,5** | **x** | **x** | **x** |
| **Плановый период:** |
| **На первый год планового периода 2024 год** |
| **1** | **Обеспечение проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства, всего, в том числе:** | **500,0** | **ед.** | **2** | **1-4 кв. 2024г.** |
| *1.1* | *Разработка проектной документации* | *500,0* | *ед.* | *2* | *1-4 кв. 2024г.* |
| **2** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в том числе:** | **29 587,8** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2024г.** |
| *2.1* | *Ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях* | *16 707,18* | *кв.м.* | *10 364* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.2* | *Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)* | *1 300,00* | *шт.* | 75 | *2-4 кв. 2024г.* |
| *2.3* | *Содержание набивного покрытия* | *1880,6* | *кв.м.* | *2776* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.4* | *Ремонт газонов* | *2450,0* | *кв.м.* | *5000* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.5* | *Ремонт иных пешеходных коммуникаций (лестницы)* | *7000,0* | *ед* | *1* | *2-3 кв. 2024г* |
| *2.6* | *Проведение технического надзора*  | *150.0* | *ед.* | *4* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *2.7* | *Составление сметной документации* | *100* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2024г.* |
| **3** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройств, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **34 531,22** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2024г.** |
| *3.1* | *Обустройство детских площадок новым детским игровым оборудованием* | *3500,0* | *шт.* | *7* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *3.2* | *Размещение новых пространств на дворовых территориях* | *14 200,0* | *ед.* | *2* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *3.3* | *Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования* | *13 600,00* | *кв.м.* | *29 985,8* | *1-4 кв. 2024г.* |
| *3.4* | *Ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках* | *2 249,00* | *кв.м.* | *679* | *2-3 кв. 2024г.* |
| *3.5* | *Ремонт набивного покрытия площадок* | *775,00* | *кв.м.* | *600* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *3.6* | *Проведение технического надзора* | *207,22* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2024г.* |
| **4** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **908,00** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2024г.** |
| *4.1* | *Установка парковочных столбиков* | *233,00* | *шт.* | *35* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.2* | *Ремонт газонных ограждений* | *379,00* | *м.пг.* | *150* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.3* | *Проведение технического надзора* | *28,0* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *4.4* | *Поставка уличной мебели, МАФ* | *268,0* | *шт.* | *15* | *2-4 кв. 2024г.* |
| **5** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях**  | **500,00** | **Ед.** | **5** | **2-4 кв. 2023г.** |
| *5.1* | *Установка новогодней ели* | *100,0* | *Ед.* | *5* | *4 кв. 2024* |
| **6** | **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **1 500,00** | ***шт.*** | **x** | ***2-3 кв. 2024г.*** |
| **7** | **Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **30 281,30** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2024г.** |
| *7.1* | *Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и больных деревьев и кустарников)* | *1500,0*  | *шт.* | *по результатам паспортизации* | *2-4 кв. 2024г.* |
| *7.2* | *Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения* | *28 501,30* | *кв.м.* | *391793,6* | *1-4 кв. 2024г.* |
| *7.3* | *Обследование зеленых насаждений* | *280,00* | *ед.* | *1* | *1-4 кв. 2024г.* |
| **8** | **ИТОГО на 2024 год** | **97 808,30** | **x** | **x** | **x** |
| **На первый год планового периода 2025 год** |
| **1** | **Обеспечение проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства, всего, в том числе:** | **1500,0** | **ед.** | **4** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *1.1* | *Разработка проектной документации* | *1500,0* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2025г.* |
| **2** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в том числе:** | **24 479,00** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2025г.** |
| *2.1* | *Ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях* | *18 153,20* | *кв.м.* | *11 200* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *2.2* | *Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников)* | *1 300,00* | *шт.* | 75 | *2-4 кв. 2025г.* |
| *2.3* | *Содержание набивного покрытия* | *1 175,80* | *кв.м.* | *2737* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *2.4* | *Ремонт газонов* | *3500,0* | *кв.м.* | *7000* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *2.5* | *Проведение технического надзора*  | *200.0* | *ед.* | *4* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *2.6* | *Составление сметной документации* | *150,0* | *ед.* | *6* | *1-3 кв. 2025г.* |
| **3** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройств, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **39 240,00** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *3.1* | *Обустройство детских площадок новым детским игровым оборудованием* | *4500,0* | *шт.* | *7* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *3.2* | *Размещение новых пространств на дворовых территориях* | *19 000,0* | *ед.* | *2* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *3.3* | *Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования* | *13 600,00* | *кв.м.* | *29 985,8* | *1-4 кв. 2025г.* |
| *3.4* | *Ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках* | *1 200,00* | *кв.м.* | *452,2* | *2-3 кв. 2025г.* |
| *3.5* | *Ремонт набивного покрытия площадок* | *790,00* | *кв.м.* | *600* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *3.6* | *Проведение технического надзора* | *150 ,0* | *ед.* | *4* | *1-4 кв. 2025г.* |
| **4** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, в том числе:** | **1 893,00** | **x** | **x** | **2-4 кв. 2025г.** |
| *4.1* | *Установка парковочных столбиков* | *315,00* | *шт.* | *37* | *3-4 кв. 2025г.* |
| *4.2* | *Ремонт газонных ограждений* | *650,0* | *м.пг.* | *225* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *4.3* | *Проведение технического надзора* | *28,0* | *ед.* | *3* | *2-4 кв. 2025г.* |
| *4.4* | *Поставка уличной мебели, МАФ* | *900,0* | *шт.* | *25* | *2-4 кв. 2025г.* |
| **5** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях**  | **500,00** | **Ед.** | **5** | **2-4 кв. 2023г.** |
| *5.1* | *Установка новогодней ели* | *100,0* | *Ед.* | *5* | *4 кв. 2024* |
| **6** | **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **4 177,80** | ***шт.*** | **x** | ***2-3 кв. 2025г.*** |
| **7** | **Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях** | **30 381,30** | **x** | **x** | **1-4 кв. 2025г.** |
| *7.1* | *Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных и больных деревьев и кустарников)* | *1500,0*  | *шт.* | *по результатам паспортизации* | *4 кв. 2025г.* |
| *7.2* | *Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения* | *28 501,30* | *кв.м.* | *391793,6* | *1-4 кв. 2025г.* |
| *7.3* | *Обследование зеленых насаждений* | *380,00* | *ед.* | *1* | *1-4 кв. 2025г.* |
| **8** | **ИТОГО на 2025 год** | **102 171,10** | **x** | **x** | **x** |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. **На 2023 год:**

|  |
| --- |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства\*** |
| № Целевой статьи **60000 00135** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ  | ед.  | 6 |  4600,0 | 1-4 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **4600,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** |
| № Целевой статьи **60000 00136**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м. кв. | 14838 | 23 466,6 | 2-3 кв. 2023г. |
| 3. Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 79 | 1300,0 | 4 кв. 2023г. |
| 4. Составление сметной документации  | ед. | 4 | 120,0 | 4 кв. 2023г. |
| 5. Мероприятия по обеспечению ремонта газонов | м.кв | 535 | 746,2 | 2-3 кв. 2023г. |
| 6. Мероприятия по обеспечению содержания набивного покрытия | м.кв | 625 | 673,9 | 2-3 кв. 2023г. |
| 7. Мероприятия по обеспечению ремонта пешеходных коммуникаций (лестница) | ед. | 1 | 750,0 | 2-3 кв. 2023г. |
| 8. Проведение технического надзора выполнения работ  | ед. | 5 | 200,0 | 2-3 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **27 256,7** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00137**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению работ по обустройству детских площадок новым детским игровым оборудованием | шт. | 8 | 5075,3 | 2-4 кв. 2023г. |
| 2. Мероприятия по обеспечению работ по размещению новых пространств на дворовых территориях | ед. | 3 | 20 541,6 | 2-4 кв. 2023г. |
| 3. Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивнорго оборудования  | м.кв. | 29 985,8 | 13 350,0 | 1-4 кв. 2023г. |
| 4. Выполнение работ по ремонту резинового покрытия | м.кв. | 271,3 | 1269,6 | 2-3кв. 2023г |
| 5. Выполнение работ по ремонту набивного покрытия | м.кв. | 237,0 | 500,0 | 2-4кв. 2023г |
| 6. Проведение технического надзора  | ед. | 4 | 200,0 | 2-4кв. 2023г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **40 936,6** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00139** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| 1. Установка ИДН  | м.пг. | 107 | 664,4 | 3-4 кв. 2023г. |  |
| 2. Установка парковочных столбиков | шт. | 53 | 353,3 | 3-4 кв. 2023г. |  |
| 3. Ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных,  | м.пг. | 315 | 796,8 | 2-4 кв. 2023г. |  |
| 4. Размещение полусфер | шт. | 14 | 50,0 | 2-4 кв. 2023г. |  |
| 5. Поставка и установка уличной мебели, МАФ | шт | 23 | 411,4 | 2-4 кв. 2023г |  |
| 6. Проведение технического надзора  | ед | 3 | 31,0 | 2-4 кв. 2023г |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **2 306,9** | **x** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях \*** |
| № Целевой статьи **60001 0013Б**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| Установка новогодней ели | **Ед.** | **x** | **x** | **x** |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** |
| № Целевой статьи **60000 00152** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 70 | 1880,0 | 2-3 кв. 2023г. |
| 2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | **x** | **x** | 1105,9 | 2-3 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **2985,9** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00153** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство территории по адресу ул. Рашетова 13/2 (доп к субсидии) | ед | 1 | 3 179,70 | 2-3 кв. 2023 |
| 2. Восстановление газона Гданьская ул.,д. 11 | ед | 1 | 640,10 | 2-3 кв. 2023 |
| 3. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях с выполнением мероприятий по проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | м.кв. | 391793,6По результатам паспортизации | *29 312,8* | 1- 4 кв. 2023г. |
| 4. Обследование зеленых насаждений  | ед | 1 | 320,0 | 2-4 кв. 2023 |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **33 452,7** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета \*** |
| № Целевой статьи **60001 МР001** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Благоустройство территории по адресу пр. Тореза д. 106 корп .2 софинансируемое за счет средств местного бюджета | ед. | 1 | 770,3 | 2-4 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **770,3** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Расходы на организацию благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»**  |
| № Целевой статьи **60001 SP001** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | ед. | 1 | 14 633,0 | 2-4 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **14 633,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета \*** |
| № Целевой статьи **60002 МP002** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 106 корп. .2 софинансируемое за счет средств местного бюджета | ед. | 1 | *103,6* | 2-4 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **103,6** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы»\*** |
| № Целевой статьи **60002 SP002** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Озеленение территории по адресу пр. Тореза д. 106 корп .2 софинансируемое за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | ед. | 1 | 1 968,8 | 2-4 кв. 2023г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1 968,8** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

Приложение 4

к муниципальной программе

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**1. На 2024 год:**

|  |
| --- |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства\*** |
| № Целевой статьи **60000 00135** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ  | ед. | 2 |  500,0 | 1-4 кв. 2024. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **500,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** |
| № Целевой статьи **60000 00136**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м. кв. | 10 364 | 16 707,18 | 2-3 кв. 2024г. |
| 3. Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 75 | 1300,0 | 4 кв. 2024г. |
| 4. Составление сметной документации  | ед. | 4 | 100,0 | 4 кв. 2024г. |
| 5. Мероприятия по обеспечению ремонта газонов | м.кв | 5000 | 2450,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 6. Мероприятия по обеспечению содержания набивного покрытия | м.кв | 2776 | 1880,60 | 2-3 кв. 2024г. |
| 7. Мероприятия по обеспечению ремонта пешеходных коммуникаций (лестницы) | ед. | 1 | 7000,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 8. Проведение технического надзора выполнения работ  | ед. | 5 | 150,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **29 587,78** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00137**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению работ по обустройству детских площадок новым детским игровым оборудованием | шт. | 7 | 3500,0 | 2-4 кв. 2024г. |
| 2. Мероприятия по обеспечению работ по размещению новых пространств на дворовых территориях | ед. | 2 | 14 200,0 | 2-4 кв. 2024г. |
| 3. Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивного оборудования  | м.кв. | 29 985,8 | 13 600,0 | 1-4 кв. 2024г. |
| 4. Выполнение работ по ремонту резинового покрытия | м.кв. | 679 | 2 249,0 | 2-3кв. 2024г |
| 5. Выполнение работ по ремонту набивного покрытия | м.кв. | 600 | 775,0 | 2-4кв. 2024г |
| 6. Проведение технического надзора  | ед. | 4 | 207,22 | 2-4кв. 2024г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **34 531,22** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00139** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| 1. Установка парковочных столбиков | шт. | 35 | 233,3 | 3-4 кв. 2024г. |  |
| 2. Ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных,  | м.пг. | 150 | 379,0 | 2-4 кв. 2024г. |  |
| 3. Поставка и установка уличной мебели, МАФ | шт | 15 | 268,0 | 2-4 кв. 2024г |  |
| 4. Проведение технического надзора  | ед | 3 | 28,0 | 2-4 кв. 2024г |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **908,0** | **x** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях \*** |
| № Целевой статьи **60001 0013Б**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| Установка новогодней ели | **Ед.** | 5 | **500** | 4 кв. 2024г. |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **500** | 4 кв. 2024г. |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** |
| № Целевой статьи **60000 00152** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 23 | 700,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| 2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | **x** | **x** | 800,0 | 2-3 кв. 2024г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1500,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00153** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Выполнение мероприятий по проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт | По результатам паспортизации | 1 500,0 | 4 кв. 2024г. |
| 2. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | м.кв. | 391793,6 | *28 501.3* | 1- 4 кв. 2024г. |
| 3. Обследование зеленых насаждений  | ед | 1 | 280,0 | 2-4 кв. 2024 |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **30 281,3** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

Приложение 5

к муниципальной программе

**ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

**«Благоустройство территории муниципального образования»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**1. На 2025 год:**

|  |
| --- |
| **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства\*** |
| № Целевой статьи **60000 00135** | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ  | ед. | 4 |  500,0 | 1-4 кв. 2025г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1500,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** |
| № Целевой статьи **60000 00136**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению ремонта асфальтовых покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | м. кв. | 11 200 | 18 153,2 | 2-3 кв. 2025г. |
| 2. Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 75 | 1300,0 | 4 кв. 2025г. |
| 3. Составление сметной документации  | ед. | 6 | 150,0 | 4 кв. 2025г. |
| 4. Мероприятия по обеспечению ремонта газонов | м.кв | 7000 | 3500,0 | 2-3 кв. 2025г. |
| 5. Мероприятия по обеспечению содержания набивного покрытия | м.кв | 2737 | 1 175,8 | 2-3 кв. 2025г. |
| 6. Проведение технического надзора выполнения работ  | ед. | 4 | 200,0 | 2-3 кв. 2025г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **24 479,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00137**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумму, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению работ по обустройству детских площадок новым детским игровым оборудованием | шт. | 7 | 4500,0 | 2-4 кв. 2025г. |
| 2. Мероприятия по обеспечению работ по размещению новых пространств на дворовых территориях | ед. | 2 | 19 000,0 | 2-4 кв. 2025г. |
| 3. Содержание (ремонт) и уборка детского и спортивнорго оборудования  | м.кв. | 29 985,8 | 13 600,0 | 1-4 кв. 2025г. |
| 4. Выполнение работ по ремонту резинового покрытия | м.кв. | 452,2 | 1200,0 | 2-3кв. 2025г |
| 5. Выполнение работ по ремонту набивного покрытия | м.кв. | 600 | 790,0 | 2-4кв. 2025г |
| 6. Проведение технического надзора  | ед. | 4 | 150,0 | 2-4кв. 2025г |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **39 240,0** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00139** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| 1. Установка парковочных столбиков | шт. | 37 | 315,0 | 3-4 кв. 2025г. |  |
| 2. Ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных,  | м.пг. | 225 | 650,0 | 2-4 кв. 2025г. |  |
| 3. Поставка и установка уличной мебели, МАФ | шт | 25 | 900,0 | 2-4 кв. 2025г |  |
| 4. Проведение технического надзора  | ед | 3 | 28,0 | 2-4 кв. 2025г |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **1 893,00** | **x** |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях \*** |
| № Целевой статьи **60001 0013Б**  | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |  |
| Мероприятия |  |  |  |
| Установка новогодней ели | **Ед.** | 5 | **500** | 4 кв. 2025г. |  |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **500** | 4 кв. 2025г. |  |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга\*** |
| № Целевой статьи **60000 00152** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |
| 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 76 | 2 677,8 | 2-3 кв. 2025г. |
| 2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | **x** | **x** | 1500,0 | 2-3 кв. 2025г. |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **4 177,8** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе

|  |
| --- |
| **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях\*** |
| № Целевой статьи **60000 00153** | Ед. измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Выполнение мероприятий по проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт | По результатам паспортизации | 1 500,0 | 4 кв. 2025г. |
| 2. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | м.кв. | 391793,6 | *28 501.3* | 1- 4 кв. 2025г. |
| 3. Обследование зеленых насаждений  | ед | 1 | 380,0 | 2-4 кв. 2025 |
| **ИТОГО** | **x** | **x** | **30 381,3** | **x** |

\*Адресный перечень и объемы утверждены согласно Адресной Программе